# Типовой план работ по разработке системы качества в соответствии с требованиями международных стандартов

| п/п | Наименование работ | Подтверждение выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Представление предприятием заявки на оказание услуг по разработке системы качества. | Заявка |
| 2. | Принятие решения консалтинговой организацией по заявке. | Ответ с решением |
| 3. | Информационное сообщение руководству и управленческому персоналу предприятия о роли системы качества и порядке её создания. | Сообщение |
| 4. | Принятие решения руководством предприятия о создании системы качества и назначение руководителя службы качества. | Приказ |
| 5. | Проверка консалтинговой организацией состояния работы по качеству. | Отчёт |
| 6. | Заключение договора об услугах по разработке системы качества. | Договор |
| 7. | Разработка, согласование и утверждение графика работ по разработке системы качества. | График |
| 8. | Разработка программы обучения персонала по управлению качеством. | Программа |
| 9. | Проведение занятий в соответствии с программой. | Журнал |
| 10. | Разработка политики в области качества . | Политика |
| 11. | Определение функций и задач системы качества, исходя из специфики предприятия и требований ИСО 9000. | Таблица |
| 12. | Определение исполнителей функций и задач системы качества. | Таблица |
| 13. | Анализ наличия и соответствия ИСО 9000 нормативной документации системы качества. | Таблица |
| 14. | Разработка графика разработки и корректировки нормативных документов с указанием сроков и исполнителей работ. | График |
| 15. | Разработка и корректировка нормативных документов в соответствии с графиком. | Документы |
| 16. | Разработка "Руководства по качеству". | Руководство |
| 17. | Представление системы качества руководству предприятия и разработка рекомендаций по её внедрению и сертификации. | Акт о выполнении работ |

Примечание: 
                          1   Работы, указанные в пунктах 2, 3, 5, 9 выполняются консалтинговой организацией. 
                          2   Работы, указанные в пунктах 1, 4, 10, 12, 14, 15, 16, выполняются предприятием. 
                          3   Остальные работы выполняются предприятием и консалтинговой организацией с разделением работ по договору