ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для проведения технического аудита Проекта

Блок 1. Общие сведения

1.1. Научно-техническое обоснование принятого метода производства.

1.2. Данные об основных участниках Проекта.

1.3. Бизнес-план или ТЭО (при наличии).

1.4. Финансово-экономическая модель Проекта (при наличии).

1.5. Заключения органов государственной власти, отраслевых учреждений и ведомств, независимых экспертов по результатам экспертизы по Проекту (при наличии).

1.6. Отчеты маркетинговых, отраслевых, технических и иных исследований, имеющих отношение к Проекту (если таковые проводились).

1.7. Результаты НИОКР по Проекту (если таковые проводились).

1.8. Копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц для Инвестора, Заказчика и предприятия, на котором реализуется Проект.

Блок 2. Предпроектная документация

2.1. Задание на проектирование

2.2. Предпроектная документация:

- декларация о намерениях

- результаты рассмотрения декларации администрацией (протокол)

- общественные слушания (протокол).

2.3. Состав проекта, разработанные разделы и кто разработчик.

2.4. Наименование объекта строительства и титульный список объекта строительства.

2.5. Наличие исходно-разрешительной документации (постановление или письмо администрации о разрешении проведения проектно-изыскательских работ).

2.6. Наличие инженерных изысканий и утверждение их в Главгосэкспертизе.

2.7. Копии лицензий всех участников проектирования.

Блок 3. Информация по предприятию

3.1. Структура (состав) предприятия, на котором находится строительный объект

3.2. История предприятия

3.3. Имеющиеся лицензии на виды деятельности.

3.4. Структура штатная (какие службы).

3.5. Численность.

Блок 4. Информация о строительно-монтажной организации-генподрядчике и крупнейших субподрядчиках

4.1. Наименование.

4.2. История.

4.3. Объем осваиваемых строительных работ в год (в рублях).

4.4. Оснащенность.

Блок 5. Строительство

5.1. Исходно-разрешительная документация (копия ИРД, АРИ, др.).

5.2. Наличие разрешения местной Администрации на проведение строительно-монтажных работ.

5.3. Градостроительный план земельного участка - Гр. к. №190-ФЗ, 29.12.04 г.

5.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок (копии договора аренды земельного участка, свидетельство на право собственности объектом недвижимости)

5.5. Технические условия на подключение к инженерным сетям и коммуникациям (копии)

5.6. Заключенные на текущий момент договоры и дополнительные соглашения к ним
(копии):

- инвестиционный контракт (при наличии);

- на выполнение функций Заказчика строительства;

- на выполнение функций Генпроектировщика;

- на выполнение функций Генподрядчика;

- другие прямые договора, заключенные Заказчиком, (Инвестором, Застройщиком) в рамках реализации Проекта.

5.7. Краткая характеристика участников Проекта (Заказчик, Генпроектировщик, Генподрядчик и другие участники):

- численный и квалификационный состав;

- участие в аналогичных проектах;

- наличие собственных производственных (технических) мощностей;

- условия вхождения в Проект (тендер, структурная связь, иное).

5.8. Лицензии участников проекта в предусмотренных законодательством случаях (копии - полные).

5.9. Утвержденная проектная документация на строительство в объеме, согласованном с Заказчиком.

5.10. Копия документа об утверждении проектной документации и положительном заключении государственной экспертизы.

5.11. Организационно-управленческая   (технологическая) документация (план управления Проектом, организационная структура управления Проектом, проект организации строительства, проекты производства работ, технологические карты или другая имеющаяся документация) - копии.

5.12. Разрешение на строительство (копии).

5.13. Ордер на производство работ (копии).

5.14. Комплексный график реализации проекта, приемлемый для аудиторов, в целях определения сроков реализации проекта (копии, и в электронном виде). При отсутствии комплексного графика предоставляются график проектирования, график производства работ, график поставок оборудования и др. графики, обосновывающие сроки реализации проекта (копии).

5.15. График финансирования строительства, приемлемый для аудиторов в целях
оценки влияния графика финансирования на сроки выполнения Проекта.

5.16. Смета на строительство Объекта, по форме и в объеме, позволяющих однозначно сопоставить со сметой перечень и объемы фактически выполненных работ (форма КС-2).

5.17. Исполнительная документация, в том числе:

- журналы работ, журнал авторского надзора;

- акты поэтапной приемки скрытых работ;

- протоколы испытаний материалов, конструкций и инженерных систем;

- исполнительные схемы;

- сертификаты и паспорта на применяемые материалы, конструкции и оборудование.

5.18. Акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) с начала строительства, соответствующие по структуре утвержденной смете (копии).

Блок 6. Финансирование Проекта

6.1. Счета и платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие факт оплаты выполненных работ (копии).

6.2. Реестр платежей по затратам на реализацию строительного Проекта.

6.3. Кредитные соглашения с Банками и дополнительные соглашения к ним.

6.4. Справка-подтверждение о полученных от Банков кредитах.