ДОГОВОР  ПОДРЯДА № _____

на генеральное и рабочее проектирование и оказание услуг

г. ____	  ______ г.

________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________., действующего на основании __________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик   поручает, а Исполнитель принимает на   себя выполнение следующих работ и услуг:

- Участие совместно с Заказчиком в подготовке заданий на проектирование;

- Подготовка   совместно   с   Заказчиком исходных   данных для проектирования; выполнение
обмерных работ в случаях отсутствия исполнительной документации;

- Разработка рабочих проектов и рабочей документации на новое строительство, реконструкцию,   техническое   перевооружение   и   расширение   объектов,   установок и производств Заказчика;

- Участие совместно  с Заказчиком в защите разработанной проектно-сметной документации в экспертных и утверждающих органах;

- Участие   в подготовке необходимой информации Заказчику для организации и проведения подрядных торгов на строительство;

- Выполнение     конструкторской   документации   нестандартизированного   оборудования     и технической документации   на   изготовление   НКУ   и   заданий   на   щиты   КИП по проектным работам, выполняемым Исполнителем;

- Осуществление авторского надзора за строительством;

- Размножение и передача Заказчику дополнительных экземпляров выполняемой проектной документации сверх основного комплекта, предусмотренного в пункте 5.2. настоящего договора, а также другой нормативно-технической документации по заявкам Заказчика;

1.1.9.	Ведение дежурного генерального плана и использования территории Заказчика, увязка подземных и надземных коммуникаций на промплощадке Заказчика;

1.1.10.	Контроль   за   нагрузками     и     сечениями     эстакад   межцеховых     коммуникаций на промплощадке Заказчика.

1.1.11. Определять ( согласовывать) места привязки вновь возводимых объектов. Курировать проектирование этих объектов в случае выполнения проектных работ другими организациями.

1.1.12 Выполнять проекты межцеховых коммуникаций.

1.1.13. Выполнение работ, указанных в пунктах 1.1.1-1.1.12, производится на основании отдельных протоколов соглашения о договорной цене.

Технические, экономические требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, Заданию на проектирование.

1.2  Заказчик обязуется:

- В сроки, согласованные обеими сторонами, готовить и передавать Исполнителю исходные данные, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

- Оплачивать  Исполнителю  стоимость  работ  в  сроки   и  на  условиях, предусмотренных в настоящем договоре и Протоколах к нему.

- Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ и оказании услуг на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.

- Возместить   Исполнителю дополнительные   расходы,   вызванные   изменением исходных данных для выполнения технической документации, по причинам, не зависящим от Исполнителя, а также изменением норм и правил после начала работ Исполнителем по соответствующей теме.

- Использовать   результаты   работ,   полученные    от    Исполнителя,    только    на    цели, предусмотренные договором.

- Согласовывать      с    Исполнителем    привлечение    для     выполнения    проектно-сметной документации   (ПСД)   на всех стадиях,   в том числе   и отдельных её частей,   других проектных организации.

- Информировать       Исполнителя     о      разработке        проектно-сметной      документации собственными  силами  и  предоставлять  необходимую  информацию для  исполнения  работ по п.п. 1.1.9; 1.1.10 настоящего договора.

1.3.Исполнитель обязуется:

1.3.1.	Квалифицированно   и   качественно   выполнять   работы   и оказывать   услуги, предусмотренные настоящим договором,   в пределах прав и полномочий, предусмотренных Уставом и соответствующими лицензиями.

- При невозможности выполнения проектно-сметной документации (ПСД) во всех частях собственными силами привлекать другие организации  в  качестве субподрядных организаций для разработки ПСД, либо согласовывать Заказчику выполнение ПСД или отдельных её частей другими организациями и в этом случае в рамках настоящего договора оказывать Заказчику содействие в подготовке заданий другим организациям и принимать участие в приёмке ПСД от других организаций в части соответствия ПСД выданным заданиям и техническим условиям.

- Передать Заказчику документацию   или    результаты    работ    в    сроки, согласованные обеими сторонами; не передавать   документацию   и   сведения,   содержащиеся в ней, третьим
лицам без согласия Заказчика.

1.4.	Исполнитель  гарантирует соответствие  разработанной  документации  и  результатов  работ требованиям   Заданий Заказчика, нормам  и стандартам, утверждённым, зарегистрированным и опубликованным в установленном Законодательством порядке, и действующим в Российской Федерации на дату выдачи документации или результатов работ Заказчику.

- Исполнитель участвует в работах по согласованию и экспертизе выполненной им проектной документации с целью получения положительного заключения соответствующих служб.

- Если экспертными органами   установлена невозможность утверждения и доработки проектной документации в связи с   неудовлетворительным   качеством,   Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика за свой счёт устранить их или доработать техническую документацию вне зависимости от наличия оформленного акта сдачи - приёмки.

- Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить её, поставив в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работы.
Вопрос о целесообразности продолжения работы стороны решают совместно в месячный срок.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- Работы,    предусмотренные   пунктами 1.1.3; 1.1.4; 1.1.6   настоящего   договора,    выполняются Исполнителем на  основании   Заданий,   согласовываемых    Исполнителем    и     утверждаемых Заказчиком. Порядок, сроки и стоимость выполнения работ, и сроки представления исходных данных Заказчиком по каждому Заданию согласовываются и оформляются обеими сторонами в виде   календарных   планов   выполнения   работ   и   Протоколов соглашения о цене по каждому Заданию.   К   работам   по   каждому   заданию   Исполнитель приступает после утверждения Заказчиком задания, оформления Протокола соглашения о договорной цене, календарного плана выполнения работ и оплаты аванса.

- Работы,   предусмотренные   пунктами 1.1.9; 1.1.10 выполняются Исполнителем постоянно в течение срока   действия   настоящего   договора   в   соответствии   с   условиями   оформленного сторонами протокола соглашения о договорной цене.

- Работы,     предусмотренные    пунктами   1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.11; 1.1.12    настоящего  договора, выполняются Исполнителем  по    письменной заявке    Заказчика в соответствии с условиями оформленного сторонами протокола соглашения о договорной цене.

- Отправка (передача) Исполнителем Заказчику (а также по его поручению другим адресатам) результатов работ осуществляется сопроводительным документом (накладной или письмом).
Результаты работ Исполнитель оформляет и выдаёт в виде чертежей, пояснительных записок.

- По   работам,     предусмотренным   в   настоящем   договоре,     Исполнителем   и Заказчиком оформляются акты сдачи-приёмки выполненных работ:

- отдельные акты по каждому этапу работ календарного плана;

- ежемесячные акты по работам, указанным в пунктах   1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.1.7; 1.1.8; 1.19; 1.1.10 договора.

Ежеквартально    Исполнитель   и   Заказчик  оформляют  акт    сверки    выполненных   и оплаченных объемов работ.

- Одновременно   с   окончательной   отправкой   результатов   работ  Исполнитель    направляет
Заказчику акт сдачи - приемки работ (4 экз.), являющихся предметом настоящего договора.

- Заказчик в течение   20 дней   со   дня   получения   акта    сдачи - приемки обязан направить
Исполнителю  подписанный  (утверждённый)  им  акт сдачи  -  приемки  или мотивированный
отказ от его оформления.

В случае задержки отправки Заказчиком акта сдачи - приемки сверх 20 дней и непредставления в указанный срок мотивированного отказа от его оформления, результаты работ считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

- В случае отказа Заказчика от оформления акта сдачи - приемки сторонами в 10-дневный
срок составляется двухсторонний акт с указанием в нём мотивировок, перечне необходимых
доработок, сроков и условий их выполнения.

- В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязуется досрочно принять документацию или результаты работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1.	Стороны согласовали, что:

3.1.1.Стоимость работ, предусмотренных в пунктах 1.1.1 - 1.1.10 настоящего договора определяется договорными ценами.

Договорные цены определяются и согласовываются сторонами на основе смет, составляемых Исполнителем по каждому отдельному заданию.

Договорные цены или расценки фиксируются Сторонами в Протоколах согласования договорных цен, оформляемых по каждому отдельному заданию.

3.2.	Оплата работ по оформленным актам осуществляется Заказчиком в течение 15 календарных дней с даты получения от Исполнителя платежных документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору имеют
право    взыскать  со   Стороны,   нарушившей   обязательство,   пеню  (штраф,   иную  санкцию) в
соответствии с действующим законодательством РФ.

- Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора другой стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

- Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоя
щему договору стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства
по оплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков или дату вступления в законную силу

решения суда, в котором установлена обязанность должника по оплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков.

4.4. Исполнитель обязуется за свой счёт устранить допущенные в проектной документации по его вине ошибки, обнаруженные в течение 24 месяцев со дня выдачи проектной документации в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

4.5.    В   случае   расторжения   договора   по    инициативе   Заказчика   он   обязуется   оплатить Исполнителю стоимость работ, выполненных на момент расторжения договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Условия соблюдения прав сторон на выполняемую (передаваемую) документацию: Проектная
продукция и услуги, выполненные по настоящему договору и переданные Заказчику,   являются
конфиденциальными  и  не   могут передаваться   Заказчиком  или Исполнителем другим организациям и лицам без согласия другой стороны.

- Исполнитель  направляет Заказчику техническую документацию  по договору в количестве:   4 экз.на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на компакт диске -   основной комплект,    дополнительный   комплект  -   по    заявке    Заказчика   за
дополнительную плату.

- В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

- Все исправления и дополнения по тексту настоящего договора имеют юридическую силу толь
ко в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

- Любая договорённость между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть подтверждена  сторонами в
форме дополнений или изменений к настоящему договору.

- С момента    подписания    настоящего договора    все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

- Срок начала действия договора определяется датой поступления от Заказчика Исполнителю
подписанного и в надлежащем виде оформленного договора. Договор действует по 31 декабря
2006 года, а в части исполнения сторонами обязательств, принятых на себя до 31 декабря 2006
года - договор действует до завершения исполнения сторонами принятых обязательств.

- Действие договора продляется сторонами на последующие годы оформлением дополнительного соглашения или   заключением   нового   договора,   для   чего   Исполнитель    представляет
Заказчику не позднее 1 декабря текущего года проект дополнительного соглашения или нового
договора на последующий год.

- Адреса и расчетные счета сторон: