ДОГОВОР № ______

г. _______ 	                           	  				 «___» _______  20__г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю ____________________________________________ в количестве ___ единиц, комплектация которой предусмотрена Приложением № 1 к настоящему Договору, (далее – Оборудование), а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Покупатель приобретает Оборудование по настоящему Договору с целью передачи в лизинг ____________________ (далее – Лизингополучатель), по договору лизинга № ____________ от «___» _______20__ года.

  - Поставщик обязуется выполнить работы по монтажу Оборудования и пуско-наладочные работы, а Покупатель обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Работы по монтажу Оборудования и пуско-наладочные работы (далее также – работы) включают в себя все работы, необходимые для надлежащей эксплуатации Оборудования в соответствии с Техническими требованиями к ___________________________, предусмотренными Приложением № 2 к настоящему Договору (далее – Технические требования).

### ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Оборудования составляет _____________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18% ____________ (________________________) рублей.

  - Стоимость работ по монтажу Оборудования и пуско-наладочных работ составляет _________________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________ (__________________) рублей.

  - Покупатель обязан оплатить Оборудование в следующие сроки:

    - Авансовый платеж в сумме __________ рублей, в том числе НДС - 18%, перечисляется не позднее __________ г. (включительно);

    - Авансовый платеж в сумме ________________ рублей, в том числе НДС - 18%, перечисляется не позднее ___________ г. (включительно);

    - Авансовый платеж в сумме _______________рублей, в том числе НДС - 18%, оплачивается Покупателем не позднее ____________ г. (включительно);

    - Сумма в размере  __________________ рубля, в том числе НДС 18%, оплачивается Покупателем в течение десяти дней с даты подписания Акта приемки-передачи работ, предусмотренного п. 6.11.5. настоящего Договора.

  - Покупатель обязан оплатить выполненные Поставщиком работы в сумме ___________ рублей, в том числе НДС 18% - _____________ рублей  в течение десяти дней с даты подписания Акта, предусмотренного п. 6.11.5. настоящего Договора.

  - Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

  - Обязанности Покупателя по оплате Оборудования и работ считаются исполненными надлежащим образом с момента зачисления средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

  - Просрочка Покупателем оплаты влечет за собой соответствующее увеличение сроков выполнения обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Договором.

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

  - Покупатель обязан:

    - Оплатить Оборудование и выполненные Поставщиком работы в сроки и в порядке, предусмотренным разделом 2 настоящего Договора;

    - Осуществить страхование от рисков гибели комплектующих частей Оборудования с момента их передачи в монтаж по Актам, предусмотренным п. 6.2. настоящего Договора, до конечного срока выполнения работ, предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора;

    - Осуществить приемку Оборудования в сроки и в порядке, предусмотренным разделом 5 настоящего Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации

    - Покупатель имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых работ без вмешательства в деятельность Поставщика.

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

  - Поставщик обязан:

    - Передать Покупателю и Лизингополучателю спецификацию комплектующих частей Оборудования, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору, с указанием  их комплектности и стоимости (далее – Спецификация Поставщика), в срок не позднее 30.12.2007 г.

    - Осуществить поставку Оборудования в комплектации, соответствующей Приложению № 1 к настоящему Договору и Спецификации Поставщика, в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

    - Передавать Покупателю и (или) Лизингополучателю Оборудование в упаковке, обеспечивающей сохранность Оборудования при обычных условиях хранения и транспортирования, при этом Поставщик обязан каждое упаковочное место комплектовать двумя экземплярами упаковочного листа, один из которых укладывается внутрь упаковки, а второй - в водонепроницаемый конверт, прикрепленный снаружи упаковки.

    - Передать Покупателю по акту эксплуатационные документы на Оборудование, перечень которых приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору, в сроки, предусмотренные п. 5.2. настоящего Договора.

    - Предоставить Лизингополучателю перечень смазочных и расходных материалов, а также необходимых приспособлений для производства монтажных и пусконаладочных работ не позднее 20 рабочих дней до начального срока выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора.

    - Направить Лизингополучателю уведомление о количестве газообразного азота в баллонах для продувки и испытаний Оборудования в течение 8 недель с момента заключения настоящего Договора.

    - Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, и сдать их результат в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Договора.

    - Передать Покупателю или Лизингополучателю договоры, заключенные с третьими лицами для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, не позднее ___ дней с момента их заключения Поставщиком.

    - Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и действующими в месте нахождения Объекта локальными актами Лизингополучателя.

    - Провести инструктаж персонала Лизингополучателя методам безопасной работы на оборудовании, обнаружения и устранения неисправностей в объеме 24 академических часов, стоимость которого включена в цену работ, предусмотренную п. 2.2. настоящего Договора.

    - Обеспечить своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, а также специальным инструментом и приборами для выполнения работ.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Покупателя и Лизингополучателя для осуществления проверки хода и качества выполнения работ в любое время в ходе их выполнения.

    - Немедленно известить Покупателя и Лизингополучателя о не зависящих от Поставщика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, и приостановить выполнение работ  до получения от Покупателя или Лизингополучателя указаний.

    - Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование и не выполнять указания Покупателя или Лизингополучателя, если это может привести к нарушению норм по проведению работ, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - Поставщик вправе:

    - Привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц, оставаясь ответственным перед Покупателем и Лизингополучателем.

    - Не возводить сооружения или производить работы по сносу построек, или предпринимать другие чрезвычайные меры для доставки Оборудования с места его нахождения на Объекте при его поставке до места установки.

### ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Поставка осуществляется путем доставки Оборудования транспортом Поставщика до объекта Лизингополучателя, расположенного по адресу: _______________________.

  - Поставка Оборудования на Объект осуществляется частями - отдельными партиями, определяемыми Поставщиком, в сроки с _________ г. по ___________ г. (включительно).

  - Поставщик обязан не позднее _______________ г. направить Лизингополучателю посредством электронной или факсимильной связи рекомендованный перечень подъемно-транспортных механизмов, материалов, а также количество необходимых вспомогательных рабочих для разгрузки Оборудования.

  - Поставщик обязан передать Покупателю и Лизингополучателю спецификацию на поставку каждой отдельной партии частей Оборудования с указанием их наименования, количества, стоимости и даты отгрузки путем отправки соответствующих спецификаций факсом и электронной почтой за 5 рабочих дней до даты отгрузки каждой отдельной партии частей Оборудования.

  - Поставщик обязуется предоставить Покупателю и Лизингополучателю копии документов на отгруженные части Оборудование по факсу или иным способом в течение двух рабочих дней со дня отгрузки соответствующих частей Оборудования.

  - При прибытии транспорта Поставщика к территории __________________ Лизингополучатель обязан обеспечить его проезд к Объекту и разгрузку частей Оборудования.

  - Приемка - передача частей Оборудования проводится уполномоченными представителями Сторон и Лизингополучателем, коими являются физические лица, имеющие доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

  - При приемке каждой отдельной партии Покупатель и Лизингополучатель в срок не превышающей 24 часов с момента прибытия транспорта Поставщика к территории ___________________обязаны проверить:

- наименование, количество поставленных частей Оборудования, указанных в спецификации, предусмотренной п. 5.4. настоящего Договора;

- внешний вид на наличие внешних повреждений.

  - По окончании приемки каждой отдельной партии частей Оборудования между Сторонами и Лизингополучателем составляются Акт приемки-передачи партии частей Оборудования по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору (далее – Акт приема-передачи партии частей Оборудования) в 3 экземплярах, товарная накладная по форме ТОРГ-12 в 2 экземплярах.

  - В случае обнаружения при приемке-передаче отдельной партии недостатков частей Оборудования (несоответствия наименованию, количеству и внешнему виду) Покупатель и Лизингополучатель указывают в Акте приемки-передачи партии частей Оборудования и в Акте рекламации о порче оборудования выявленные недостатки, которые подлежат устранению Поставщиком до момента поставки следующей партии, если иное не будет установлено соглашением Сторон и Лизингополучателя.

  - Поставщик обязан в срок, не превышающий 5 дней с момента составления документов, предусмотренных п. 5.9. настоящего Договора, передать Покупателю счет-фактуру на каждую отдельную партию частей Оборудования, соответствующую требованиям, предусмотренным статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

  - При приемке-передаче последней партии частей Оборудования Покупатель и  Лизингополучатель обязаны осуществить проверку комплектности Оборудования, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Договору и Спецификацией Поставщика.

  - По окончании приемки-передачи последней партии частей Оборудования между Сторонами и Лизингополучателем составляются документы, предусмотренные п. 5.9. настоящего Договора, на последнюю партию частей Оборудования, а также Акт приемки-передачи Оборудования по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему Договору.

  - В случае обнаружения при приемке-передаче последней партии частей Оборудования недостатков Оборудования (несоответствия наименованию, количеству внешнему виду и комплектности) Покупатель и Лизингополучатель указывают в Акте приемки-передачи Оборудования выявленные недостатки, которые подлежат устранению Поставщиком в сроки, согласованные с Покупателем и Лизингополучателем.

  - Приемка-передача Оборудования по качеству осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренном п. 6.11. настоящего Договора.

  - Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке частей Оборудования в момент составления документов, предусмотренных п. 5.9. настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования и (или) его частей переходит на Покупателя с момента, предусмотренного п. 5.16. настоящего Договора.

  - Право собственности на каждую партию частей Оборудования переходит Покупателю с даты подписания Акта приемки-передачи партии частей Оборудования.

### ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СДАЧИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

  - Работы, предусмотренные п. 1.3. и п. 1.4. настоящего Договора, выполняются Поставщиком на Объекте в сроки с _________ г. по ____________ г.

  - Покупатель обязан передать Поставщику, а последний принять каждую партию частей Оборудования в монтаж по Акту, составленному по унифицированной форме № ОС-15, в день приемки Покупателем каждой партии частей Оборудования, поставленных Поставщиком в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 5 настоящего Договора.

  - Лизингополучатель обязуется выполнить подготовительные работы на Объекте до начального срока выполнения Поставщиком монтажных и пуско-наладочных работ, предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, а именно:

а) обеспечить подвод электропитания к силовым распределительным щитам для подключения оборудования по согласованной с Поставщиком схеме размещения;

б) выполнить пробивку отверстий с закладкой гильз в перекрытиях, через которые прокладываются трубопроводы и электрические трассы;

в) подключение (вводов) временных трансформаторов для производства работ, имеющих указанную Поставщиком мощность;

г) подсоединить воду, газ, канализацию и связь.

  - По окончании подготовительных работ Лизингополучатель обязан уведомить Поставщика о готовности Объекта к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ, предусмотренных настоящим Договором.

Под готовностью Объекта подразумевается следующее:

- кровля обеспечивает защиту от атмосферных осадков.

- в помещениях, где проводятся работы, круглосуточно обеспечивается температура воздуха не ниже +150С.

- изготовление фундаментов, рам, этажерок, металлоконструкций полностью завершено и они готовы к установке на них оборудования.

- изготовлены черновые полы, стены, строительный мусор удален из помещения.

- изготовлены отверстия в строительных конструкциях для прокладки трубопроводов.

  - Лизингополучатель обязан передать до начального срока выполнения работ Поставщику по акту, подписанному Поставщиком и Лизингополучателем, на период выполнения работ Объект, соответствующий требованиям, предусмотренным пп. 6.3.-6.4. настоящего Договора.

  - Лизингополучатель обязуется с момента передачи Покупателем частей Оборудования в монтаж Поставщику до конечного срока выполнения работ, предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, работ обеспечить Поставщика:

- беспрепятственным доступом специалистов Поставщика на Объект;

- бесперебойным снабжением электроэнергией и теплом;

- необходимым количеством технической и химически очищенной воды;

- приспособлениями, необходимыми для производства монтажных и пуско-наладочных работ, перечень которых предоставлен Поставщиком в сроки, предусмотренные п. 4.1.5. настоящего Договора.

- пользованием закрытым или охраняемым помещением в месте проведения работ или поблизости, в котором без риска кражи или повреждений, Поставщик может складировать инструменты и оборудование, необходимые для проведения работ, а также одежду персонала Поставщика (далее - бытовые помещения для персонала);

- местом в непосредственной близости от Объекта для размещения контейнеров и строительных вагончиков Поставщика по письменному требованию Поставщика;

- пользованием закрытым или охраняемым офисным помещением на три рабочих места в месте проведения работ или поблизости, в котором без риска кражи или повреждений, Поставщик может хранить офисное оборудование, необходимое для проведения работ, а также документацию и одежду персонала Поставщика. Офисное помещение должно быть оборудовано необходимой для работы мебелью (столы, стулья, шкафы, тумбочки, сейф), обеспечено бесперебойным снабжением электроэнергией и теплом, и соответствовать российским санитарным нормам для офисных помещений;

- необходимым освещением, охраной, ограждением на всех участках для охраны и безопасности работ;

- газообразным азотом в баллонах для продувки и испытаний Оборудования в количестве, указанном Поставщиком в уведомлении, предусмотренном п. 4.1.6. настоящего Договора;

- проведение подъемно-транспортных работ для установки Оборудования на место монтажа;

- подвод электропитания к силовым шкафам управления;

- доставку работников Поставщика работающих на Объекте, в случае необходимости, в ближайшее медицинское учреждение для предоставления медицинской помощи. Оплата услуг медицинского учреждения при оказании необходимой помощи работникам Поставщика производится Поставщиком самостоятельно, за исключением случаев, когда вред здоровью работника Поставщика причинен по вине Лизингополучателя;

- средствами индивидуальной защиты работников Поставщика;

- вывоз строительно-монтажных отходов с Монтажной площадки по мере необходимости или по требованию Поставщика.

  - Лизингополучатель обязан до начального срока выполнения работ, предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, ознакомить Поставщика с правилами безопасности, действующими на месте монтажа, а Поставщик обязан принять меры, чтобы его специалисты соблюдали их.

  - Работы  выполняются иждивением Поставщика - из его материалов, его силами и средствами, за исключением материалов и средств Лизингополучателя и Покупателя, обеспечение которых возложены на Покупателя и Лизингополучателя условиями настоящего Договора.

  - В случае если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, непредусмотренных пунктами 1.3., 1.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан направить уведомление Покупателю и Лизингополучателю с указанием перечня и стоимости дополнительных работ и согласовать перечень, сроки выполнения дополнительных работ и их стоимость путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору с Покупателем и Лизингополучателем.

  - До момента наступления конечного срока выполнения работ, предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, Поставщик обязан провести приемочные испытания в следующем порядке:

    - Поставщик обязан уведомить Покупателя и Лизингополучателя  в письменной форме о готовности оборудования к приемочным испытаниям не позднее, чем за 5 календарных дней до предполагаемой даты приемочных испытаний.

    - Покупатель и Лизингополучатель уведомляет Поставщика о подтверждении даты приемочных испытаний в течение 3 дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 6.10.1. настоящего Договора. Если Покупатель и Лизингополучатель по каким-либо причинам не уведомит Поставщика о подтверждении даты приемочных испытаний, то считается, что Покупатель и Лизингополучатель согласен с предложенной Поставщиком датой проведения приемочных испытаний.

    - Лизингополучатель обязан для проведения приемочных испытаний обеспечить условия работы Оборудования в соответствии с Техническими требованиями.

    - Результат приемочных испытаний считается положительным в случае, если непрерывно в течение 72 часов эксплуатации Оборудования подтверждаются технические параметры, указанные в Технических требованиях.

    - По результатам приемочных испытаний стороны подписывают Акт проведения приемочных испытаний с отражением технических параметров работы Оборудования в течение 72 часов эксплуатации. В случае отсутствия Покупателя и (или) Лизингополучателя при проведении приемочных испытаний Акт проведения приемочных испытаний составляется без указанных отсутствующих лиц.

    - В случае прерывания приемочных испытаний Лизингополучателем, в целях соблюдения требований безопасности при работе оборудования менее 48 часов приемочные испытания проводятся заново за счет Лизингополучателя.

    - В случае прерывания приемочных испытаний Лизингополучателем, в целях соблюдения требований безопасности при работе оборудования менее 48 часов при достижении положительного результата повторные испытания не проводятся.

    - При недостижении положительного результата приемочных испытаний Поставщик обязан устранить недостатки выполненных работ и поставленного  по настоящему Договору Оборудования в срок, не превышающий 7 рабочих дней, и провести повторные приемочные испытания в порядке, предусмотренном п.п. 6.10.1. – 6.10.6. настоящего Договора.

    - При повторных испытаниях, проводимых в соответствии с п. 6.10.7. настоящего Договора, расходы, связанные с нахождением специалистов Поставщика на Монтажной площадке Лизингополучателя, возлагаются на последнего из расчета 11 290 рублей за каждый день пребывания каждого специалиста.

  - Сдача Подрядчиком работ (их результата - смонтированного Оборудования) и  их приемка Покупателем и (или) Лизингополучателем проводится только при положительном результате приемочных испытаний в следующем порядке:

    - Поставщик обязан уведомить Покупателя и Лизингополучателя в письменной форме о готовности выполненных работ к сдаче не позднее, чем за 3 календарных дня до предполагаемой даты приемки работ.

    - Покупатель и (или) Лизингополучатель обязаны уведомить Поставщика о подтверждении даты приемки работ в течение 2 дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 6.11.1. настоящего Договора. Если Покупатель и (или) Лизингополучатель по каким-либо причинам не уведомит Поставщика о подтверждении даты приемки работ, то считается, что Покупатель и (или) Лизингополучатель согласен с предложенной Поставщиком датой приемки результата работ.

    - Сдача Подрядчиком результата работ и его приемка Покупателем и Лизингополучателем может проводиться в дату окончания приемочных испытаний при условии участия уполномоченных представителей Покупателя и (или) Лизингополучателя при проведении приемочных испытаний.

    - Время проведения приемки-передачи результата работ не может превышать 8 рабочих дней, в течение которых Лизингополучатель и Покупатель обязаны проверить качество работ и смонтированного Оборудования.

    - По окончании приемки работ Стороны и Лизингополучатель подписывают Акт выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Договору.

    - При обнаружении в процессе проверки недостатков Стороны и Лизингополучатель отражают свои замечания в Акте выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, а также устанавливают причины их возникновения, меры и сроки, необходимые для их устранения Поставщиком.

    - Поставщик обязан в срок, не превышающий 5 дней с момента составления документов, предусмотренных п. 6.11.5 настоящего Договора, передать Покупателю счет-фактуру на выполненные работы, соответствующую требованиям, предусмотренным статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

  - Поставщик гарантирует работоспособность оборудования при условии соблюдения Лизингополучателем требований эксплуатационной документации Поставщика, в течение 12 месяцев с момента передачи смонтированного Оборудования Покупателю и (или) Лизингополучателю в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента передачи последней партии частей Оборудования и подписания соответствующего акта.

  - При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых недостатков смонтированного Оборудования (далее также – дефект(ы)), которые не могли быть обнаружены во время приемки-передачи смонтированного Оборудования, Лизингополучатель немедленно, не позднее 72 часов, уведомляет Поставщика об их выявлении. Уведомление должно содержать наименование некачественного Оборудования или его части, дату выявления дефекта, описание выявленного дефекта.

  - Поставщик, после получения уведомления Лизингополучателя о выявленном дефекте и признании рекламации, в течение 72 часов прибывает на Объект и по результатам осмотра стороны согласуют сроки ремонта или замены непригодного к ремонту Оборудования или его части.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на масло, хладагент, фильтры и на иные быстроизнашивающиеся детали, разовая или периодическая замена которых предусмотрена эксплуатационной документацией Поставщика.

  - Гарантийные обязательства не распространяются также на недостатки Оборудования, возникшие вследствие неправильного использования Оборудования, внесения модификаций или изменений в него Лизингополучателем или третьими лицами без согласия Поставщика, неправильного или небрежного обслуживания, чрезмерной нагрузки, применения несоответствующих средств производства, или вследствие иных причин, не зависящих от Поставщика.

  - В случае необоснованного отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков Лизингополучатель вправе самостоятельно устранить их и потребовать от Поставщика возместить расходы, связанные с устранением таких недостатков.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения обязанности Поставщиком по поставке Оборудования в сроки, предусмотренные п. 5.2. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения обязательств.

  - В случае не выполнения Поставщиком монтажных и пуско-наладочных работ в срок до 30 апреля 2008 г. (включительно), последний уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости данных работ, предусмотренной п. 2.2. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

  - В случае просрочки исполнения обязанности Покупателем по оплате Оборудования и работ в сроки, предусмотренные п. 2.3. и п. 2.4. настоящего Договора, Покупатель оплачивает Поставщику пеню в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения обязательств, но не более 5 % от стоимости просроченной оплаты.

  - Сторона и Лизингополучатель, необоснованно уклоняющаяся от подписания актов, предусмотренных настоящим Договором, обязана возместить другой стороне причиненные такими действиями или бездействиями убытки.

  - Сторона и Лизингополучатель, которые установили нарушение условий Договора другой стороной, обязана принять все необходимые меры для сокращения потерь. В случае непринятия этих мер сторона, виновная в нарушении Договора, может требовать сокращения суммы, уплачиваемой в возмещение убытков.

  - Сторона и Лизингополучатель не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

  - При наступлении для Стороны или Лизингополучателя обстоятельств непреодолимой силы, она должна уведомить об этом другую сторону или Лизингополучателя в течение 72 часов с обязательным последующим предоставлением справок Торгово-промышленной палаты РФ или иного уполномоченного органа, расположенного в регионе действия указанных обстоятельств.

  - Если вышеуказанные обстоятельства продолжают действовать более 60 дней, любая из Сторон вправе предложить внести изменения в настоящий Договор либо его расторгнуть, при этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения неполученных доходов.

  - При внесении изменений в законодательные и нормативные акты Российской Федерации, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, существующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и Лизингополучателем и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполненных работ на объекте по вине Поставщика, Покупателя и Лизингополучателя, компенсируется виновной стороной.

  - В случае нарушения персоналом Поставщика трудовой и производственной дисциплины, Поставщик возмещает Покупателю все произведенные расходы по оказанию медпунктом ________________ медицинских услуг, а также уплачивает Покупателю штраф за каждый случай алкогольного опьянения работников поставщика в размере 10 000 рублей (десяти тысяч).

  - В случае непредоставления Поставщиком счетов-фактур в срок, предусмотренный п. 5.11. и п. 6.11.7. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _____ рублей.

  - В случае неисправления Поставщиком по письменному требованию Покупателя реквизитов счетов-фактур в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере суммы НДС, указанной в неисправленной счете-фактуре.

### ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами и Лизингополучателем путем переговоров. Спорные вопросы между Лизингополучателем и Поставщиком, возникшие по поводу недостатков Оборудования и выполненных работ или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию Поставщика или Лизингополучателя. В этих случаях расходы на экспертизу несет лицо, потребовавшее назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между указанными лицами - оба лица поровну. Если при проведении экспертизы установлено отсутствие нарушений Поставщиком договора подряда или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы возлагаются на Лизингополучателя.

  - Если, по мнению, одной из сторон и Лизингополучателя, не имеется возможности разрешить возникший спор в порядке, предусмотренном п. 9.1. настоящего Договора, то спор разрешается Арбитражным судом города Москвы.

### УВЕДОМЛЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ)

  - Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, передача документов, предусмотренных настоящим Договором, в частности, уведомлений, сообщений, требований и т.п. осуществляется следующими способами по выбору передающей Стороны и (или) Лизингополучателя:

# путем отправки по факсу по номерам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Датой получения соответствующего документа считается дата его отправки;

# путем отправки по почте заказным письмом по почтовым адресам, указанным в разделе 13 настоящего договора. Датой получения соответствующего документа считается дата фактического получения письма с документом;

# путем отправки с курьером (нарочным). Датой получения соответствующего документа считается дата фактического вручения документа, определяемая как дата, указанная в уведомлении о доставке;

# путем отправки по электронной почте по адресам электронной почты, указанным в разделе 13 настоящего Договора, с уведомлением о получении. При этом получающая Сторона обязуется не отклонять автоматическое уведомление о получении документа либо незамедлительно направить обратным адресом письмо с подтверждением получения. Датой получения соответствующего документа считается дата, указанная в уведомлении о получении, либо дата, указанная в письме с подтверждением получения соответственно.

В случае если документ был отправлен несколькими из указанных способов, дата получения соответствующего документа определяется по наиболее ранней из дат.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и Лизингополучателем и действует до надлежащего выполнения Сторонами и Лизингополучателем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

### ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом стороны разумно, с учетом взаимных интересов урегулируют взаимоотношения по Договору. Одностороннее расторжение настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Стороны и (или) Лизингополучатель обязаны уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, предусмотренных разделом 13 настоящего Договора, не позднее трех рабочих дней с даты их изменения. В случае неполучения уведомления об изменениях реквизитов до исполнения обязательств Сторон и (или) Лизингополучателя, обязательства считаются исполненными надлежащим образом.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

  - После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения, протоколы по нему утрачивают свою силу.

  - Правооотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и Лизингополучателя.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Комплектация  ______________;

- Приложение №2 – Технические требования к ______________;

- Приложение №3 – Перечень эксплуатационных документов на ______________;

- Приложение № 4 - Акт приемки-передачи партии частей Оборудования;

- Приложение № 5 - Акт приемки-передачи Оборудования;

- Приложение № 6 - Акт выполнения монтажных и пуско-наладочных работ.

### 13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН